世界杯AI助手（预测 + 解说 + 可视化 + 知识百库）
完整开发方案（可执行版）

1. 项目目标与功能概述

目标：在 2026-06-01 前上线内测版本，提供足球比赛预测、AI解说、可视化分析以及世界杯知识百库。

核心功能：

- 胜负概率预测

- AI自动解说

- xG与热力图可视化

- 世界杯知识问答与内容浏览

2. 系统整体架构

前端（Next.js） → FastAPI后端 → 模型与LLM服务 → 数据层（StatsBomb + 数据库）

核心数据流：

数据获取 → 数据处理 → 模型推理 → API输出 → 前端展示

3. 数据层设计

技术：statsbombpy + pandas

数据内容：

- matches（比赛数据）

- events（事件数据）

实现：

- 获取比赛列表

- 获取事件数据（射门、传球等）

技能要求：

- DataFrame操作

- 数据筛选与清洗

4. 预测模块

技术：LightGBM / sklearn

输入：球队历史表现、ELO、主客场

输出：胜率概率（home/draw/away）

实现步骤：

1. 构建特征

2. 训练模型

3. 保存模型（model.pkl）

4. 提供API接口

5. xG与可视化模块

技术：LogisticRegression + matplotlib + mplsoccer

功能：

- xG曲线

- 热力图

- 射门分布图

实现：

- 从events提取射门数据

- 建模计算概率

- 绘制图像并保存

6. AI解说模块

技术：OpenAI API（LLM）

输入：比赛统计数据

输出：自然语言分析

实现：

- Prompt设计

- 模板控制输出结构

- API封装

7. 知识百库模块

技术：JSON + FAISS + embedding

内容：

- 规则解释

- 球员信息

- 世界杯梗

实现：

- 存储知识数据

- 向量检索

- RAG问答

8. 后端API设计

技术：FastAPI

接口：

- /predict

- /analysis

- /visual

- /knowledge

实现：

- 路由设计

- 请求响应格式

- 服务调用

9. 前端设计

技术：Next.js + ECharts

页面：

- 首页（预测）

- 比赛详情（解说+图）

- 知识库页面

实现：

- 调用后端API

- 展示数据

10. 项目目录结构

backend/

├── main.py

├── services/

├── models/

├── data/

├── utils/

11. 开发时间线

第1周：数据+预测

第2周：可视化

第3周：解说+知识库

第4周：前端+部署

12. 技能要求

必须：Python、Pandas、FastAPI、机器学习基础

进阶：LightGBM、LLM、数据可视化

13. AI智能体协作说明

本项目建议使用AI智能体完成：

- 自动生成代码

- 自动调试

- 自动生成知识内容

- 自动优化模型

14. 项目本质总结

数据 → 模型 → API → 展示 → 用户体验

目标：打造可传播的足球AI产品